# Sprint Review

# Información General

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Admission Analytics |
| Sprint N° | Sprint 3 |
| Fecha | 14/11/2025 |
| Scrum Master | Esteban Rojas |
| Product Owner | David Rubio |
| Equipo de Desarrollo | Antonio Vega |

# Objetivos del Sprint

- Mejorar la interacción con los dashboard de power bi y crear herramientas ayudar a la organización y planeación de admisión.

# Historias de Usuario Completadas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Historia de Usuario | Estado | Nota |
| HU-0002 | **Filtrado y comparación de matrículas** | **Completado** |  |
| HU-0004 | **Filtro geográfico** | **Completado** |  |
| HU-0007 | **Historial de visitas a colegios** | **Completado** |  |
| HU-0008 | **Registro de visitas** | **Completado** |  |
| HU-0009 | **Logs de seguridad** | **Completado** |  |

# Historias de Usuario No Completadas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Historia de Usuario | Motivo |
|  |  |  |

# Métricas del Sprint

Historias planificadas: 5

Historias completadas: 5

**Burndown chart:**

# Feedback del Product Owner

**Positivo:** El historial de visitas a colegios es simple y útil. Me gusto.

**A mejorar:** Los filtros de los registros se podrían implementar al momento de seleccionarlos y me gustaría editar los datos de las visitas.

# Próximos Pasos

* Sprint 4:
  + Exportación de reportes.
  + Modificación a visitas.
  + Documentación del pipeline.
  + Logging del pipeline.

\_\_\_\_\_\_\_\_David Rubio\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma