# Sprint Review

# Información General

| Proyecto | Admission Analytics |
| --- | --- |
| Sprint N° | Sprint 4 |
| Fecha | 21/11/2025 |
| Scrum Master | Esteban Rojas |
| Product Owner | David Rubio |
| Equipo de Desarrollo | Antonio Vega |

# Objetivos del Sprint

- Completar las historias de usuarios faltantes, revisar y/o actualizar documentos del sprint anterior y esta iteración de sprint.

# Historias de Usuario Completadas

| ID | Historia de Usuario | Estado | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-0012 | Exportación de reportes | Completado | Descargar reportes en xlsx o csv |
| HU-0017 | Modificación a visitas | Completado | Boton de editar visita |
| HU-0024 | Documentación del proyecto | Completado | Documentación del flujo de datos, transformaciones de fuentes para mantener trazabilidad y facilitar el mantenimiento |

# Métricas del Sprint

Historias planificadas: 3

Historias completadas: 3

Burndown chart:

# Feedback del Product Owner

Positivo: Se ve un trabajo integro y completo.

A mejorar: Nada por el momento.

________David Rubio________

Firma